# 项目测试与验收报告

报告按 PDF 的七天考核项对照当前仓库。只记录本次实际运行的离线基线和代码可核对事实；Flink 在线输出、数据库结果、故障恢复与性能指标缺乏证据时标为待验收。

记录日期  2026 年 10 月 5 日    项目  realtime-hot-news

# 已核对的输入与离线结果

固定批次的生成器报告显示 seed 为 20260927，500 篇文章和 100000 条行为，其中 1000 条脏数据、2000 条重复事件，两篇热点文章占点击量约 85.17%。这来自 generator/generator/data/generation_report.json，属于输入侧统计。

| 数据集 | 执行命令 | 结果摘要 |
| --- | --- | --- |
| Day 2 固定输入 | py tests\day2\verify.py | 50 文章、1000 行为、10 脏行为、20 重复 ID、990 个 Join 候选 |
| Day 2 边界输入 | py tests\day2\verify.py --data-dir tests\day2\inputs | 1 文章、9 行为、4 脏行为、4 个 Join 候选、1 个无文章候选 |

以上两项于 2026 年 10 月 5 日用仓库提供的 Python 与 SQLite 脚本运行。Join 候选是离线统计，不是 Flink 的 JOINED 实测；跨分区顺序、水位线与晚到数据会改变在线输出。

另有 Day 4 本地基准结果 tests/day4/results/local-skew-2026-10-05T02-44-13.756Z.json：文章与 IP 各 12000 条，其中 10800 条命中热点 key。两者原始与 16 分片路径的窗口结果均一致；文章热点 Subtask 分布由 480/11160/360 改为 5681/2426/3893。该基准不经过 Kafka 或外部 Sink，不能替代 Day 6 稳态压测。

# 考核项状态

| 项目 | 当前证据 | 验收状态 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 生成器与 Schema | Schema、生成器、固定报告可查 | 有文件证据；重复运行一致性待复测 |
| Day 2 ETL 与 Join | Join 代码及两组离线基线 | 未保存在线输出、侧输出对照日志 |
| Day 3 规则 A B | 代码、SQL 与 Java 测试源码 | B 使用滚动而非 PDF 要求的滑动窗口 |
| Day 4 规则 C 去重 TTL 倾斜 | 规则代码、独立实验作业、本地基准 JSON | 本地窗口结果一致；集群和持续压测待验证 |
| Day 5 Sink 与恢复 | Compose/Checkpoint 配置 | MySQL/Redis Sink、恢复演示未完成 |
| Day 6 压测与反压 | 生成器有速率参数 | 2000/5000 events/s 指标未采集 |
| Day 7 全链路与故障 | 部署说明和本报告 | 未形成可查询的全链路核对 |

# 结果核对方法

先隔离 Topic 中的旧数据和消费组；按 tests/roles/README.md 用 Join ETL 导出两条合格流，再运行 node --no-warnings tests\roles\verify.js 生成规则 SQL 基线。分别以 --bounded 模式运行三个规则，保存同批次 UTF-8 日志，用 verify.js 的 --role 与 --flink-log 参数按窗口业务键比较。由于在线 Join 与离线 SQL 的时间边界不同，需分开核对脏数据、晚到、未匹配和窗口差异，不能只对总行数。

规则边界清单：A 测 999、1000、1001 次点击及窗口尾；B 测所有三种 action、分类并列排序、窗口边界和滑动步长；C 测 49、50、51 篇不同文章与平均时长 1999/2000 ms。重复 ID 与 TTL 到期后的再次输入需分别验证。

# 性能和可靠性待填写记录

| 指标或演练 | 目标 | 目前结果 |
| --- | --- | --- |
| 稳态处理能力 | 至少 2000 events/s；额外测试 5000 events/s | 未测 |
| 延迟与热点倾斜 | p95、Subtask 分布和 A 优化前后结果一致 | 未测 |
| Checkpoint 与 Savepoint | 成功快照、TaskManager 恢复、升级回滚 | 无实测记录 |
| 端到端结果 | MySQL 明细/告警及 Redis 最新榜单可查询 | Sink 未实现 |
| 故障演练 | 至少两类故障，定位处理与结果复核 | 未执行 |

# 结论与下一轮任务

目前仅有离线基线和部分规则证据，尚不满足完整验收。先修正规则 B，补齐 Sink 与侧输出，再完成同批次在线核对、持续压测和故障恢复演练。PDF 的交付截止日期为 2026 年 10 月 6 日。