# 反压压测与容量规划笔记

本笔记规定 PDF 要求的 2000 与 5000 events/s 两档压测口径，并标明目前没有采集到的指标。生成器报告中的行数不是稳定吞吐实测值。

记录日期  2026 年 10 月 5 日    项目  realtime-hot-news

# 概念说明

反压是下游处理或写入低于上游产出时，背压沿网络缓冲向 Source 传播的现象。Kafka Lag 增长意味着消费未跟上生产，但要联合 Source records in、算子 busy/backpressured 时间、Sink 耗时与 Checkpoint 时长判断根因。p95 延迟应统一定义为可比的事件到结果时间，且样本时钟与窗口等待要分开。

# 项目中的具体实现与试验步骤

单独启动同一批次 Kafka Topic，使用固定 seed；在生成器参数中分别设置 --rate 2000 和 --rate 5000，保持文章/行为数量和其他参数一致。

记录输入起止时间、发生速率、Source 与每个 Subtask 的 records in/out、Kafka 分区 Lag、忙碌和反压指标、Checkpoint 成功率与耗时。每档运行时间足以覆盖窗口关闭和稳态。

先以原始规则 A 记录基线，再运行 --optimized 的 16 分片版本；比较输出窗口键集合及 click_count，同时比较热点 Subtask 分布。

在接入真正 Sink 以后才降低其写入并行度或人为增大写入延迟制造反压；目前 print Sink 不能代表 MySQL/Redis 写入能力。

| 指标 | 2000 events/s | 5000 events/s | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际吞吐 events/s | 未测 | 未测 | Web UI records / 时间窗 |
| 端到端 p95 毫秒 | 未测 | 未测 | 统一打点并取分位数 |
| Kafka Lag / Checkpoint 耗时 | 未测 | 未测 | Kafka 消费位点 / Flink UI |
| 最高 Subtask 负载与状态体积 | 未测 | 未测 | 算子指标 / Checkpoint |

# 容量估算

稳态容量应满足处理能力 ≥ 峰值输入速率，并为突发和故障追赶留余量。积压事件数 ≈ (生产速率 − 消费速率) × 持续秒数；Kafka 保留时长至少覆盖故障检测、修复、重启和追赶所需的总时长。压测要分别观测 JVM 堆、网络缓冲、托管内存、GC 和状态大小，不能把“降低 Source 并行度”当作总瓶颈的修复。

# 测试结果

tests/day4/results/local-skew-2026-10-05T02-44-13.756Z.json 已记录 12000 行本地热键样本、三路 Subtask 分布、输入到 keyed 探针 p95 及短作业总耗时。文章两轮基线约 6434/7735、优化约 6796/7916 events/s；IP 两轮基线约 7066/6851、优化约 6961/6848 events/s。分母包含本地作业启动和结束，不是稳定生产吞吐；p95 也不包含窗口完成与 Sink。没有 Kafka Lag、真实 Sink、状态后端对照或 2000/5000 events/s 持续压测，因此 PDF 验收仍待完成。

# 问题和结论

先接入真实 Sink 与结果核对，再执行两档压测；对每一次参数变化保留同一数据批次、硬件条件和窗口口径，附原始指标与结果差集。